## Slide 1: Tableau de bord
Projet GL Julien Thomas Brendan Mohamed

## Slide 2: Plan de charge du développement mobile
Tâches à venir
Conception d’une maquette (jalon : réunion d’organisation)
Choix de l’environnement (Android Studio – Xamarin – Flutter)
Codage d’une appli sous Android qui se connecte à l’appareil photo de l’utilisateur
Ajout de la fonctionnalité ‘lecture de code-barre’
Ajout de la fonctionnalité ‘interrogation du serveur + comparaison allergènes’
Ajout de la fonctionnalité ‘famille’
Design de l’appli (thème clair/sombre, couleurs, etc)

## Slide 3: Plan de charge du développement mobile
Chart: Graphique de charge – Julien et Brendan
| Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars
Développement | 0 | 75 | 100 | 90 | 90 | 40
Rédaction | 100 | 25 | 0 | 10 | 0 | 20
Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20

## Slide 4: Diagramme temps-temps (en cours)
Chart: 
| 01-oct-20 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4
01-oct-20
01-nov-20
Série 3